Проспект Ленина, д. 51

| № | Наименование работ | Ед. | План | Стоимость на 1 кв.м. | Срок выполнения работ. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | Изм. | объем | Ориентировочная стоимость, руб. | руб. |  |  |
| 1 | Изоляция трубопровода | м.п. | 20 | 2647 | 1,73 | 4 квартал 2014 г. |  |
| 2 | Ремонт канализации | м.п. | 10 | 8588,2 | 5,49 | 2 квартал 2014г. |  |
| 3 | Ремонт водоснабжение | м.п. | 10 | 10000 | 6,52 | 2 квартал 2014 г. |  |