Улица Максима Горького,  д 68

| № | Наименование работ | Ед. | План | Стоимость на 1 кв.м. | Срок выполнения работ. | Факт. срок выполнения работ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | Изм. | объем | Ориентировочная стоимость, руб. | руб. |  |  |
| 1 | Ремонт отопления | м.п. | 20 | 25866,6 | 16,66 | 3 квартал 2014 г. | Август 2014 г. |
| 2 | Ремонт водоснабжения | м.п. | 20 | 20000 | 12,8 | 3 квартал 2014 г. | Август 2014 г. |
| 3 | Ремонт дверей | кв.м. | 1 | 800 | 0,52 | 3 квартал 2014 г. | Июль 2014 г. |
| 4 | Изготовление регистров | шт | 2 | 2000 | 1,3 | 3 квартал 2014 г. | Сентябрь 2014 г. |