Улица Горно-Алтайская, д. 10

| № | Наименование работ | Ед. | План | Стоимость на 1 кв.м. | Срок выполнения работ. | Факт. Срок выполнения работ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | Изм. | объем | Ориентировочная стоимость, руб. | руб. |  |  |
| 1 | Ремонт кровли | кв.м | 25 | 12500 | 8,18 | 3 квартал 2014 г. | Июль 2014 г. |
| 2 | Ремонт дверей | шт | 1 | 1500 | 0,98 | 3 квартал 2014 г. | Июль 2014 г. |
| 3 | Ремонт окон | кв.м. | 5 | 2500 | 1,63 | 3 квартал 2014 г. | Июль 2014 г. |
| 4 | Опресовка системы отопления |  |  | 30000 | 19,64 | 3 квартал 2014 г. | Сентябрь 2014 г. |