Проспект Ленина, д. 43

| № | Наименование работ | Ед. | План | Стоимость на 1 кв.м. | Срок выполнения работ. | Факт. Срок выполнения работ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | Изм. | объем | Ориентировочная стоимость, руб. | руб. |  |  |
| 1 | Изоляция трубопровода | м.п. | 25 | 3308,83 | 1,28 | 4 квартал 2014 г. | Ноябрь 2014 г. |
| 2 | Ремонт канализации | м.п. | 10 | 8588,2 | 3,34 | 4 квартал 2014г. | Октябрь 2014 г. |
| 3 | Ремонт электропроводки | м.п. | 45 | 15750 | 6,12 | 4 квартал 2014 г. | Декабрь 2014 г. |