Улица Союза республик, д 12

| № | Наименование работ | Ед. | План | Стоимость на 1 кв.м. | Срок выполнения работ. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | Изм. | объем | Ориентировочная стоимость, руб. | руб. |  |  |
| 1 | Ремонт окон | кв.м. | 3 | 1500 | 0,44 | 2 квартал 2014 г. |  |
| 2 | Ремонт кровли | кв.м. | 100 | 48000 | 14,2 | 2 квартал 2014 г. |  |
| 3 | Ремонт козырьков | шт | 2 | 3750 | 1,11 | 3 квртал 2014 г. |  |
| 4 | Ремонт водопровода | м.п. | 40 | 40000 | 11,83 | 2 квартал 2014 г. |  |
| 5 | Ремонт канализации | м.п. | 10 | 8588,2 | 2,54 | 2 квартал 2014 г. |  |
| 6 | Изоляция трубопровода | м.п. | 30 | 3970,5 | 1,11 | 4 квартал 2014 г. |  |